固定资产投资项目节能报告

评审工作流程（暂行）（2018年）

根据国家发改委《固定资产投资项目节能审查办法》要求，节能审查机关受理节能报告后，应委托有关机构进行评审，形成评审意见，作为节能审查的重要依据。为规范此项工作，现将市级节能报告评审办理流程明确如下：

一、项目节能报告评审范围

年综合能源消费量超过1000吨标准煤（电力折标系数按当量值），或年电力消费量超过500万千瓦时的项目。市级节能审查权限为：

1、国家审批、核准的项目（不含位于滨海新区和中国（天津）自由贸易试验区（以下简称自贸试验区）内的项目）。

2、市级审批、核准、备案的项目（不含位于滨海新区和中国（天津）自由贸易试验区（以下简称自贸试验区）内的项目）。

3、区级（不含滨海新区和中国（天津）自由贸易试验区（以下简称自贸试验区））审批、核准、备案年综合能源消费量5000吨标准煤（电力折标系数按当量值）以上的项目。

二、项目节能报告评审单位

经市工信委公开招标，2018年承担市级项目节能报告评审单位有2家机构，分别为：天津市节能协会和天津市政府投资项目评审中心，节能审查部门将委托上述评审机构进行评审。

三、项目节能报告评审流程

节能评审机构应及时组织专家进行评审，项目节能报告评审时间不超过20个工作日。项目情况复杂，确需延长评审时间，报市工信委批准后，可以适当延长评审时限。

1、项目节能报告评审申请。报告编制单位填写项目节能报告评审申请表（附件1），将申请表word版和盖章扫描件发送至受理邮箱并通知市工信委行政审批受理窗口（附后）。市工信委行政审批受理窗口在确认受理后，立即将申请材料委托评审机构开展评审。

2、评审机构启动符合性审查。重点审查：项目是否属于市工信委节能审查范围，节能报告内容是否与立项文件相符，报告主要内容是否有明显缺失。通过符合性审查的，节能评审机构在3个工作日内将符合性审查的意见报送市工信委受理窗口，并启动评审，专家评审会于5个工作日内召开。未通过符合性审查的，节能评审机构应在3个工作日内将未通过符合性审查的审查意见报送市工信委受理窗口，在审查意见中明确提出未通过原因理由和补正措施等。节能评审机构同时告知报告编制单位，并报告市工信委受理窗口。市工信委受理窗口负责退回申请。

3、召开项目节能报告评审会。节能评审机构组织专家、报告编制单位、项目建设单位、节能审查部门、项目所在区有关部门等，召开评审会。报告编制单位介绍项目概况和节能报告情况，专家组进行质询、讨论，征询有关部门意见。视项目情况和评审需要组织现场踏勘。评审会专家人数原则上不少于5名，评审会2日前将项目节能报告提供专家。对完成能源消费强度或总量目标可能产生较大影响的项目，邀请市和项目所在区有关部门参加。对未通过专家组评审的项目，评审机构应于不超过2个工作日向报告编制单位，出具未通过节能评审意见，同时反馈市工信委受理窗口。

4、节能报告复审。对原则上通过专家组评审的项目，报告编制单位根据专家个人及专家组综合评审意见进行修改完善，填写项目节能报告修改说明（附件2）、节能审查项目情况表（附件3），提交节能评审机构。评审机构与专家共同对修改后报告进行复审，符合要求的，不超过4个工作日向报告编制单位反馈节能评审意见。不符合要求的，不超过3个工作日退回报告编制单位继续修改，对未按期提交报告或修改报告不符合要求的，评审机构将出具未通过意见。

5、修改节能报告。专家评审会后，报告编制单位应按“承诺书”（见附件4）要求在不超过5个工作日提交修改报告。对报告不符合复审要求的，再次修改时间不超过2个工作日。

6、形成节能报告评审最终意见。对符合要求的节能报告，评审机构出具评审意见，并报送市工信委受理窗口。报告编制单位依次将修改完善的节能报告和专家组综合评审意见、项目节能报告修改说明、节能审查项目情况表装订成册，加盖项目建设单位和报告编制单位印章（附件5），报给市工信委受理窗口进行节能审查，同时在天津市网上办事大厅上工程建设项目平台上申报固定资产合理用能许可。节能评审机构每月第1个工作日，汇总上月评审项目，盖章报市工信委受理窗口。

附：

项目节能报告评审申请受理邮箱、委托机构

节能报告评审受理邮箱： nengpingxzspc＠163.com

行政许可中心受理窗口电话：24538803

天津市节能协会:    史丹云  23344377

tjynpg＠126.com

天津市政府投资项目评审中心:崔占良 83832300-2071

pszxnp＠163.com